QVL

Guide final de mise en ligne

cPanel · clprepas.com · Procédure pas à pas

Projet : Quran-Visual-Lab

| Objectif | Déployer proprement le pack QVL dans /public_html/quran-visual-lab/ avec contrôle PHP, sécurité, cache, exports et admin. |
| --- | --- |
| Livrables | 1 ZIP final prêt à téléverser, 1 dossier source complet, 1 procédure claire de mise en ligne, 1 checklist de validation et 1 plan de retour arrière. |

1. Architecture cible

Répertoire de production : /public_html/quran-visual-lab/

Page publique : /quran-visual-lab/

Admin : /quran-visual-lab/admin/

API : /quran-visual-lab/api/

Données protégées : data/, cache/, logs/, config/

2. Préparation côté cPanel

| Zone | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| MultiPHP Manager | Sélectionner clprepas.com puis choisir PHP 8.x. | Le domaine utilise une version PHP 8 disponible. |
| File Manager | Ouvrir public_html et afficher les fichiers cachés. | Les .htaccess deviennent visibles. |
| Sauvegarde | Renommer l'ancien dossier ou le compresser en ZIP. | Retour arrière possible sans perte. |

3. Déploiement pas à pas

Téléverser le ZIP final dans /public_html/ via File Manager.

Sélectionner le ZIP puis cliquer sur Extract.

Vérifier que le dossier extrait s'appelle bien quran-visual-lab.

Contrôler la présence des sous-dossiers : api, app, assets, cache, config, data, exports, logs, admin.

Conserver les fichiers .htaccess.

Supprimer le ZIP seulement après contrôle visuel de l'arborescence.

4. Permissions recommandées

| Élément | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Dossiers standard | 0755 | Réglage principal conseillé. |
| Fichiers standard | 0644 | Convient au front, API et config. |
| Dossiers d'écriture | 0775 si nécessaire | Seulement pour exports, cache et logs si 0755 ne suffit pas. |

5. Recette immédiate après mise en ligne

Ouvrir https://clprepas.com/quran-visual-lab/ et vérifier l'affichage général.

Tester la consultation du verset 1:1.

Générer un Prompt Maître.

Créer un visuel puis lancer un export SVG ou PNG.

Ouvrir le Learning Lab et vérifier l'audio.

Ouvrir https://clprepas.com/quran-visual-lab/api/meta.php et vérifier la réponse JSON.

Se connecter dans /quran-visual-lab/admin/.

Tester un export TXT puis DOCX.

6. Comptes et sécurité

Comptes de démonstration fournis : admin / QVL-Admin-2026  ·  demo / QVL-Demo-2026

Modifier les mots de passe dès que la recette de validation est terminée.

Conserver les protections .htaccess dans data, cache, logs et config.

Ne jamais exposer directement les fichiers JSON de données au public.

7. Retour arrière

Renommer le dossier actuel en quran-visual-lab_failed_DATE.

Restaurer l'ancienne version sous le nom quran-visual-lab.

Vérifier l'accueil, l'admin et api/meta.php.

Conserver les logs de la version échouée pour diagnostic.

8. Validation finale

| Contrôle | Statut à obtenir |
| --- | --- |
| Encodage arabe | Aucun caractère cassé. |
| Navigation mobile | Pas de rupture visuelle majeure. |
| API | Réponse JSON valide. |
| Exports | TXT et DOCX générés. |
| Admin | Connexion et mise à jour fonctionnelles. |
| Cache / logs | Écriture possible si nécessaire. |